Гуманитарный проект государственного учреждения культуры «Дрибинский районный историко-этнографический музей» ищет спонсоров

| - Наименование проекта: Консервация недвижимой материальной историко-культурной ценности «Остатки костела» (начало XIX века) в аг. Рясно Дрибинского района Могилевской области |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 24 месяца |  |
| 3. Организация–заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение культуры «Дрибинский районный историко-этнографический музей» отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрибинского районного исполнительного комитета |  |
| 4. Цели проекта: сохранение и популяризация историко-культурного наследия региона |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - проведение комплекса противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия; - предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия |  |
| 6. Целевая группа: жители и гости Дрибинского района разных возрастов |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: Здание костела построено в начале ХIX века. Сейчас памятник архитектуры находится в аварийном состоянии. Реализация проекта предполагает следующие мероприятия и виды работ: - защита карнизной (парапетной) части стены от воздействия на нее атмосферных осадков; - закладка существующих оконных и дверных проемов; - установка вентиляционных щитов в существующие проемы, согласно проектных решений; - замена кладки (перекладка) рядов карнизной или парапетной части стен со всеми сопутствующими работами; - устройство новой временной кровли; - усиление стен и колонн |  |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 1800000 $ |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 1799000 |
| Софинансирование | 1000 |
| 8. Место реализации проекта (область/район, город): Могилевская область, Дрибинский район, аг. Рясно |  |
| 9. Контактное лицо: Климова Жанна Валентиновна, директор государственного учреждения культуры «Дрибинский районный историко-этнографический музей», телефон: +375(2248)79639, e-mail: dribin-museum@tut.by |  |

| Project name: Preservation of material historical and cultural heritage «The remains of the catholic church» (beginning of the 21th century) in Ryasno village, Dribin district, Mogilev region |  |
| --- | --- |
| Project duration: 24 months |  |
| Applicant: State cultural institution «Dribin district historical and ethnographic museum» of the department of ideological work, culture and youth affairs of Dribin district executive committee |  |
| 4. Project main aim: Regional historical and cultural heritage preservation and promotion |  |
| 5. Project objectives: - to perform emergency response complex in order to protect the cultural heritage from destruction - to prevent further destruction of the cultural heritage from destruction |  |
| 6. Target audience: Dribin district guests and residents of all ages |  |
| 7. Brief description of project activities: The catholic church was built in the early 19th century. Currently the architectural monument is in disrepair. The project is aimed at performing following kind of activities: - protection of parapet of the walls from the atmospherical precipitates; - making window embrasures and door apertures on their original places; - making ventilation shields into existing openings according to the accepted scheme; - brickwork replacement of parapet of the walls including all related work; - making new temporary roof; - strengthening of walls and columns. |  |
| 8. Total Funding (in USD): 1800000 $ |  |
| The source of funding | Amount of funding (in USD) |
| Donor funds | 1799000 |
| Co-financing | 1000 |
| 8. Project location: Mogilev region, Dribin district, Ryasno village |  |
| 9. The contact person: Zhanna Klimova, director of State cultural institution «Dribin district historical and ethnographic museum»; phone number: +375(2248)79639, e-mail: dribin-museum@tut.by |  |