Введена в эксплуатацию котельная в аг.Трилесино Дрибинского района после реконструкции

Котельная аг.Трилесино является источником централизованного теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. Котельная работает с постоянным обслуживающим персоналом и круглогодично.

Реконструкция котельной была проведена в рамках государственной программы «Энергосбережение» - строительство и реконструкция энергоисточников в 2024 году.

В ходе реконструкции в существующей котельной были демонтировапны два водогрейных котла ТГ 3/95 , использующих в качестве топлива природный газ и один твердотопливный котел КВ-Р-0,5-95, отработавшие назначенный срок службы. Установлены два водогрейных твердотопливных котла, использующие в качестве топлива щепу КВТСм – 1 и КВТСм-2 тепловой мощностью 1,0 и 2,0 МВт соответственно с тепломеханической обвязкой в комплекте с дымососом, циклоном и автоматикой управления. Так же в котельной установлено новое вспомагательное оборудование – система механической подачи топлива, оборудование для химводоочистки, насосное оборудование.

Работы по монтажу оборудования проводились в период – август – ноябрь 2024 года, в течение декабря проводились работы по наладке и комплексному опробованию основного и вспомагательного оборудования.

Работы по монтажу и наладке выполнены специализированой организацией, имеющей лицензию на выполнение работ в области промышленной безопасности.

По результатам обследования объекта строительства «Реконструкция котельной с установкой котлов на МВТ в аг. Трилесино Дрибинского района», Могилевским областным управлением Госпромнадзора выдано заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства требованиям разрешительной и проектной документации в части эксплуатационной надежности и промышленной безопасности.

Ведущий государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Платоненко И.И., 80222 76 50 46